**6.25会议纪要**

会议名称**：作业批改系统第四次会议** 纪要编号：62504

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | 2019年6 月25 日22 时 | | **地点** | 逸夫楼704 | |
| **主持人** | 凌赟 | | | | |
| **记录人** | 曾林垚 | | | | |
| **参与人员** | 凌赟、武沙、潘梅珍、刘贤丽、曾艳如、曾林垚 | | | | |
| **会议主题** | 作业批改系统数据设计及部分功能调整 | | | | |
| **会议要点** | 数据库的设计 | E-R图的修正完善 | | | 部分功能（题库管理、批改功能）的修改调整 |
|  | 文勇老师指导意见;  E-R图到关系表的转化，一对一、一对多、多对多。一对一、一对多，一般涉及两个表，两表联系在多端体现。多对多，一般涉及三个表，两个实体对应两个表，实体间关系额外对应另一个表。  针对文勇老师的E-R图的指导意见，进行思考，修正完善了E-R图  思考后的结果：  1.添加发布题目时间、截止时间  2.改为题库方式（发布多题）  3. 题目设有分值  4.增加了答题情况表、账号表  5.向数据库中写死题库的题  6.定义一个题库  7.题的增删改查都会在Dao包中实现  批改功能的大致实现思路 | | | | |
| **后续分工** | 1. 审查需求规格说明书（曾林垚、凌赟） 2. 审查开发计划书（武沙、曾艳如） 3. 审查概要设计书（武沙、曾艳如） 4. E-R图的修正绘图（凌赟、潘梅珍） | | | | |
| **会议情况** | 各有分工，互相讨论，提出各自建议，略有争议，但最终达成一致意见 | | | | |